Reporte sobre el Estado de Avance y Nivel Operativo de la Red Sismológica Nacional para informar a la

Comisión Mixta de Presupuestos y a la Dirección de Presupuestos

Octubre 2013

Antecedentes

Tal como fue informado en el primer Reporte sobre el Estado de Avance Operativo de la Red Sismológica Nacional, dos son los aspectos principales contenidos en el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Chile y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública firmado el 28 de diciembre de 2012 y que entró en vigencia el 22 de marzo de 2013: a) Fortalecimiento de la Red Sismológica de la Universidad de Chile y b) Establecimiento de Comunicaciones Robustas y Nuevas estaciones de la Red Sismológica Nacional.

El Centro Sismológico Nacional, creado por la Universidad de Chile específicamente para llevar a cabo la implementación de este convenio, continúa avanzando en las tareas de fortalecimiento de su Red Universitaria y  en los aspectos de comunicaciones robustas e instalaciones robustas.

ONEMI por su parte ha hecho entrega de recursos en cuatro remesas al día de hoy. El monto y las fechas de entrega de cada remesa se presentan en la Tabla I.

Tabla I

| Item | Monto M$ | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Red | 630.000 | 25 marzo 2013 |
| Comunicaciones | 420.000 | 25 marzo 2013 |
| Fortalecimiento Red | 631.907 | 19 julio 2013 |
| Fortalecimiento Red | 420.000 | 7 octubre 2013 |
| Fortalecimiento Red | 44.093 | 10 octubre 2013 |

Esto indica que se ha recibido el 100% de los fondos correspondientes al ítem Fortalecimiento de la Red Universitaria por M$1.726.000 y un 20% (M$420.00) de los fondos de Establecimiento de Comunicaciones Robustas, correspondientes a M$2.100.000.

Con fecha 30 de septiembre de 2013 se han ejecutado $865.830.664 pesos. Con ello ha sido posible la incorporación de 7 nuevas estaciones de las 10 comprometidas por convenio, y la revisión de 21 de las 24 estaciones construidas por ONEMI. La visita de revisión de las 3 estaciones restantes, ubicadas en lugares de difícil acceso (zona austral de Chile), está programada para la primera semana de noviembre de 2013.

Además se han instalado 26 estaciones provisorias en la región metropolitana para hacer algunas pruebas de comunicaciones y de los equipos sismológicos adquiridos para realizar despliegues rápidos en casos de crisis sísmicas. En los meses venideros se espera concretar la instalación de los servidores y la remodelación del Centro de Datos (Data Center), para robustecer la descarga, respaldo, análisis y distribución de la información.

El nuevo personal que se ha incorporado al Centro Sismológico se encuentra listado en el Anexo I.

Actividades

Este informe consta de siete partes:

1) Estado de la Red Sismológica de la Universidad de Chile y su fortalecimiento;

2) Avance en la instalación  del nuevo equipamiento que está siendo entregado por ONEMI;

3) Avance en los  Sistemas de Comunicación Robustos;

4) Avance en la relación ONEMI- CSN;

5) Capacitaciones;

6) Otros y

7) Estado de licitaciones en curso.

1.- Estado de la Red Sismológica Universitaria

En el informe anterior se ha hecho llegar la lista de estaciones sismológicas que son operadas y mantenidas por el CSN. También se han identificado las actividades y sus requerimientos para la correcta operación del sistema en su conjunto.

La licitación para realizar la remodelación del Centro de Datos  ha sido adjudicada y solamente se espera la firma del contrato. Esto permitirá efectuar la instalación de los nuevos servidores que robustecerán el sistema de procesamiento respaldo, análisis y distribución de las señales sísmicas.

Se espera contar con un sistema de distribución de la información sísmica durante el próximo mes de noviembre.

2.- Avance en la instalación  del nuevo equipamiento.

- Banda Ancha:

Se han instalado y conectado las siguientes estaciones de 6 componentes (banda ancha y acelerómetro):

Tabla II

| Lugar | Código | Latitud | Longitud | Fecha de conexión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Concepción (TIGO) | BI03 | -36.5063 | -73.0155 | Junio 2013 |
| Universidad Adolfo Ibáñez | ME03 | -33.2962 | -70.3061 | Julio 2013 |
| Termas de Panimávida | MA02 | -35.4563 | -71.2507 | Julio 2013 |
| Isla Mocha | BI04 | -38,412 | -73,8853 | Agosto 2013 |
| Valparaíso | VA01 | -33,0228 | -71,6474 | Septiembre 2013 |
| Cerro Colorado | ME04 | -33,3919 | -70,7381 | Octubre 2013 |

Se han conectado las siguientes estaciones de 6 componentes, construidas e instaladas por ONEMI.

Tabla III

| Lugar | Código | Latitud | Longitud | Fecha de conexión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aeropuerto Copiapó | AT03 | -27,3311 | -70,4473 | Junio 2013 |
| Combarbalá | CO02 | -31,2036 | -71,0002 | Junio 2013 |

Además, se ha cambiado instrumental y conectado la siguiente estación de 6 componentes, construida e instalada por ONEMI

Tabla IV

| Lugar | Código | Latitud | Longitud | Fecha de conexión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isla de Pascua | VA02 | -27,1602 | -109,4347 | Agosto 2013 |

La lista completa de estaciones operativas se encuentra listada en el Anexo II.

- Acelerógrafos: red MINVU-ONEMI:

La experiencia reciente de Japón en 2011 nos ha mostrado una vez más lo valioso y fundamental que son los instrumentos de movimiento fuerte (acelerógrafos) para la evaluación rápida y oportuna del tamaño y localización de un sismo y para caracterizar la distribución de las aceleraciones en la zona más afectada, permitiendo crear rápidamente mapas de movimiento fuerte (shakemaps) y con ello realizar una primera estimación de las zonas más dañadas. Los 297 acelerógrafos, contemplados en al plan de adquisición de equipamiento para la Red Sismológica Nacional por parte de la Universidad de Chile, se encuentran por decisión de ONEMI y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo siendo instalados en el territorio nacional por el MINVU y algunos de ellos serán conectados mediante internet bajo un proyecto auspiciado por ONEMI. Los sitios, así como el modelo de instalación, fueron seleccionados y diseñados por un comité de expertos convocados por el MINVU. Lamentablemente esta red de acelerógrafos, fundamental para una respuesta rápida ante una crisis sísmica por un evento mayor, no contempló desde su inicio la incorporación de enlaces robustos de comunicación que permitiesen distribuir los datos de manera inmediata y permanente durante la ocurrencia de terremotos de importancia. El no poder contar con esta información de movimiento fuerte en el momento que se desarrollen sismos significativos, limita enormemente las capacidades de respuesta de la red sismológica. La Universidad quisiera examinar la posibilidad que se reconsidere la ubicación de algunos de estos acelerógrafos así como las formas y mecanismos de transmisión de la señal remota. El Convenio de Colaboración entre ONEMI y la Universidad de Chile, vigente para el año 2013, considera la incorporación a la Red Sismológica de al menos 30 de estos acelerógrafos, siempre y cuando éstos cumpliesen con las especificaciones técnicas mínimas de instalación y estar conectados al menos vía internet. Dado que aún no se nos ha entregado ningún acelerógrafo que cumpla con estos requerimientos mínimos, a la fecha no se han conectado instrumentos de este tipo provenientes del proyecto MINVU-ONEMI.

Proponemos instalar una mesa de trabajo entre participantes de ONEMI y la Universidad de Chile para examinar las mejores alternativas para cumplir los objetivos de instalación y conexión de estos instrumentos a la Red Sismológica Nacional.

- Red GPS:

Se han instalado instrumentos GPS en las siguientes estaciones sismológicas existentes:

Tabla V

| Lugar | Código | Fecha de conexión |
| --- | --- | --- |
| Quellón | GO07 | Julio 2013 |
| Mamuil Malal | GO06 | Julio 2013 |
| Isla Mocha | BI04 | Agosto 2013 |
| Pan de Azúcar | AT01 | Septiembre 2013 |
| Aeropuerto Copiapó | AT03 | Septiembre 2013 |
| Minera Guanaco | GO02 | Septiembre 2013 |
| Tierra Amarilla | GO03 | Septiembre 2013 |
| Hualañé | GO05 | Octubre 2013 |

3.- Avances en los  Sistemas de Comunicación Robustos

Tal como fue descrito en el informe anterior, se está trabajando en la posibilidad de contar con tres hubs satelitales que le den robustez al sistema de comunicaciones. Dos de ellos serán instalados en las dependencias del Centro Sismológico Nacional y un tercero fuera de él, para introducir redundancia al sistema. Actualmente se pretende contar con tres líneas de contención de comunicaciones; la primera sería una red de topología estrella que llega a alguna empresa del rubro de comunicaciones o bien a través de la DGAC, y trae las señales hasta el CSN, la siguiente corresponde a un enlace punto a punto a un hub fuera del CSN y a través de esta conexión la incorporación de 21 estaciones sismológicas completas y la tercera, que incluye comunicaciones robustas con un 99.9% de operatividad, que incluiría a 19 sitios remotos constituyendo la columna vertebral de nuestro sistema, y que se espera sea la línea de contención ante un evento mayor.  La siguiente figura explicativa muestra este concepto.

Figura 1. Tipos de Comunicaciones en el CSN: Dos topologías satelitales: Mesh y Estrella; enlace directo con tercer hub. Sitio de contingencia móvil para asegurar redundancia. Licitación en preparación.

La licitación de comunicaciones robustas ha sido finalizada, tanto en sus bases técnicas como administrativas incluyendo un contrato. Se encuentra en la etapa de revisión jurídica al interior de la Universidad antes de ser enviada para su revisión por la Contraloría General de la República.

4.- Avances en la relación ONEMI- CSN.

- Protocolo ONEMI-CSN

Se ha establecido un protocolo de comunicación de la información entre el CSN y ONEMI. Este protocolo define un glosario de términos comunes para ambas instituciones al momento de ocurrido un evento sísmico. Adicionalmente, define quiénes son los representantes oficiales de ambas instituciones por parte de ONEMI y CSN. Este protocolo también incluye la manera de traspasar información de una institución a otra.

- Protocolo ONEMI-SHOA-CSN

Un primer borrador se encuentra en discusión para establecer los procedimientos de actuación y comunicación entre los tres integrantes del sistema. Este protocolo, que consiste principalmente en la integración del CSN al protocolo existente entre ONEMI y SHOA,  se encuentra siendo revisado por la unidad jurídica del CSN.

5.- Capacitaciones:

a) Capacitación a personal de ONEMI.

Una parte importante del convenio de colaboración con ONEMI, corresponde a la capacitación de su personal, por parte de expertos del CSN. Este seminario se desarrolló durante los días 26 y 27 de Agosto, en él se trataron temas asociados a sismología general, sismología de terremotos, sistemas de alerta temprana basados en registros sísmicos y GPS, además de conceptos de robustez en comunicaciones y bases de datos.

b) Capacitación al interior del CSN

Dada la incorporación de nuevo personal al CSN, hemos considerado apropiado realizar una capacitación sismológica al interior del Centro. Esta se realizará durante la última semana de Octubre y primera semana de noviembre. En esta capacitación se analizarán en detalle los aspectos de propagación de ondas, procedimientos de localización hipocentral, estimación de magnitud, etc.

6.- Otros

a) Material en bodega GPS: Se han revisado 50 instrumentos GPS y se espera haber revisado la totalidad de los 130 instrumentos a fines del mes de octubre.

b) Se han revisado y probado exitosamente 26 de los 40 sismógrafos de despliegue rápido en terreno en caso de crisis sísmicas.

c) Material en bodega Sistema de Comunicación Satelital: Con el objeto de verificar el estado de funcionamiento del sistema de comunicación satelital, adquirido por la Universidad de Chile para ONEMI,  se  ha solicitado a IDirect (única empresa asociada a la utilización del equipamiento adquirido) que emita una evaluación de este estado así como las posibilidades de su utilización, debido principalmente a obsolescencia. De acuerdo al informe preliminar, este equipamiento solamente tiene un programa de mantenimiento que caduca a mediados del año 2014. También faltan elementos del hub principal, por lo que se requiere adquirir una unidad de reemplazo.

d) Paneles solares y baterías. Se ha continuado con el programa de revisión de paneles solares y baterías no encontrándose material que deba ser dado de baja.

e) Una memoria, en la disciplina de Ingeniería Industrial, ha sido escrita por el Sr. Rodrigo Amenábar. Esta memoria revisa con una mirada crítica los procedimientos que deben ser implementados en el Centro Sismológico Nacional.

7.- Resumen de estado de licitaciones en Chilecompra/Mercadopúblico.

El resumen de las licitaciones realizadas y en curso, así como su estado en el proceso, se encuentra listado en el Anexo III.

Santiago, octubre 2013

ANEXO I

|  | PERSONAL CENTRO SISMOLOGICO NACIONAL A SEPTIEMBRE 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONARIO |  |  | RUT |
| 1 | ALARCÓN RIQUELME DAVID | Análisis | 16.938.014-7 |
| 2 | ALLENDES MAMANI NELSÓN | Coordinador Of. Electrónica | 5.781.537-K |
| 3 | AROS MARTINEZ MARCO | Electrónica | 9,795,731-2 |
| 4 | ARREDONDO SALINAS CESIA | Administración | 13.442.791-4 |
| 5 | AVILA RENGIFO MANUEL | Electrónica | 11,995,969-1 |
| 6 | BARRIENTOS PARRA SERGIO | Director | 5,782,949-4 |
| 7 | BECERRA SAAVEDRA ALEX | TICs | 15.933.242-K |
| 8 | BURGOS PARRA ERICK | Análisis | 16.749.360-2 |
| 9 | CASTRO ABUYERES ALEJANDRO | Electrónica | 16.940.304-K |
| 10 | CORNEJO PIÑA RICARDO | Análisis | 13,474,175-9 |
| 11 | CORTÉS MUÑOZ PATRICIO | TICs | 12.534.278-7 |
| 12 | ESPINOZA GONZALEZ RODRIGO | Análisis | 14.294.050-7 |
| 13 | IGLESIAS LEIVA TARIK | Análisis | 16.467.072-4 |
| 14 | JEREZ MORALES GERMÁN | Análisis | 9,401,494-8 |
| 15 | MANRÍQUEZ REVECO PAULA | Geofísico | 16.096.365-4 |
| 16 | NAVARRETE INOSTROZA RODRIGO | Electrónica | 13.457.450-K |
| 17 | ORTEGA NAVARRETE ISMAEL | GPS | 14.582.711-6 |
| 18 | PARDO PEDEMONTE MARIO | Sub-Director | 6,400,948-6 |
| 19 | QUILAQUEO HUENCHU MIGUEL | TIC´s | 15.793.755-3 |
| 20 | RIQUELME MUÑOZ SEBASTIÁN | Coordinador Operaciones | 15.638.540-9 |
| 21 | RIQUELME TORRES HECTOR | Electrónica | 10,526,061-K |
| 22 | RIQUELME ZUÑIGA HECTOR | Análisis | 12,662,666-5 |
| 23 | SANCHEZ OLAVARRIA RODRIGO | Coordinador TIC´s | 10,539,669-4 |
| 24 | URBINA GARCIA RICARDO | Análisis | 16,709,966-1 |
| 25 | URBINA MOLINET EDUARDO | Análisis | 14.174.346-5 |
| 26 | VALDERAS BERMEJO MARÍA C. | GPS | 13.708.997-1 |
| 27 | VERA CADENAS PABLO | TIC´s | 15.088.965-0 |
| 28 | VERGARA REVECO ULISES | TIC´s | 8,685,800-2 |
| 29 | HECTOR MASSONE YAÑEZ | Coordinador Of. Análisis | 6,796,872-7 |

ANEXO II

Estaciones sismológicas que son operadas y mantenidas por el CSN en conjunto con GeoForschungZentrum (GFZ) de Alemania (*) y el Institut de Physique du Globe  de Paris (IPGP), Francia (**). Tres estaciones marcadas con (***) pertenecen a, y son operadas, por  Sernageomin.

| Lugar | Código | Latitud | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerro Chapiquiña * | PB16 | -18,3351 | -69,5077 |
| Arica | ARCH | -18,4906 | -70,2966 |
| Arica, Cerro Camaraca * | PB12 | -18,6141 | -70,3281 |
| Miñi Miñi ** | MNMCX | -19,1310 | -69,5955 |
| Pisagua ** | PSGCX | -19,5972 | -70,1230 |
| Salar Grande * | PB02 | -21,3197 | -69,8960 |
| El Tigre * | PB03 | -22,0476 | -69,7533 |
| Michilla * | PB05 | -22,8528 | -70,2024 |
| Sierra Gorda * | PB15 | -23,2083 | -69,4709 |
| Pedro de Valdivia * | PB06 | -22,7058 | -69,5717 |
| Quebrada Aricilda * | PB11 | -19,7610 | -69,6557 |
| Macaya * | PB08 | -20,1411 | -69,1535 |
| Huatacondo * | PB01 | -21,0432 | -69,4873 |
| Cerro Tatas * | PB07 | -21,7266 | -69,8861 |
| Quillagua * | PB09 | -21,7964 | -69,2419 |
| Mantos de Luna * | PB04 | -22,2653 | -69,4873 |
| Limón Verde | LVC | -22,6128 | -68,9113 |
| PB10 * | PB10 | -23,5134 | -70,5541 |
| Antofagasta | ANCH | -23,6803 | -70,4085 |
| PB14 * | PB14 | -24,6259 | -70,4040 |
| Copiapó | CPCH | -27,3570 | -70,3530 |
| Vallenar | VACH | -28,5755 | -70,7588 |
| Chusmiza | GO01 | -19,6686 | -69,1942 |
| LVC (Limon Verde) | LVC | -22,6128 | -68,9113 |
| Lascar (Volcán)*** | LASZ | -23,3480 | -67,7820 |
| Mina El Guanaco | GO02 | -25,1626 | -69,5904 |
| Chañaral | CRCH | -26,3456 | -70,7216 |
| Aeropuerto de Atacama | AT03 | -27,3311 | -70,4473 |
| Copiapó - Tierra amarilla | GO03 | -27,5937 | -70,2346 |
| La Serena | LSCH | -29,9083 | -71,2452 |
| Tololo – Vicuña | GO04 | -30,1727 | -70,7993 |
| Combarbalá | CO02 | -31,2037 | -71,0002 |
| Valparaíso | VA01 | -33,0228 | -71,6474 |
| Peldehue | PEL | -33,1437 | -70,6853 |
| Cerro Colorado | ME04 | -33,3919 | -70,7381 |
| Cerro Calán 2 | CLCH | -33,3962 | -70,5368 |
| Cerro Santa Lucía | STL | -33,4405 | -70,6428 |
| Falla San Ramón | FSR | -33,4785 | -70,6940 |
| Rinconada de Maipú | RCDM | -33,4892 | -70,8064 |
| Universidad Adolfo Ibáñez | ME03 | -33,4937 | -70,5102 |
| Antumapu | ANTU | -33,5692 | -70,6335 |
| Las Melosas | LMEL | -33,8475 | -70,2035 |
| Hualañé | GO05 | -35,0099 | -71,9303 |
| Termas de Panimávida | MA02 | -35.4563 | -71.2507 |
| Panimávida | MA02 | -35,7630 | -71,4180 |
| Cobquecura | COCH | -36,1313 | -72,7885 |
| Chillán | CCH2 | -36,6027 | -72,0772 |
| U. de Concepción | BI03 | -36,8438 | -73,0258 |
| Colegio Concepción-SanPedro | CCSP | -36,8442 | -73,1086 |
| Laja | LAJA | -37,2810 | -72,7112 |
| Isla Mocha | BI04 | -38,4120 | -73,8853 |
| Paile *** | PAIZ | -38,8738 | -71,6459 |
| Pucón *** | PUCZ | -39,2830 | -71,9860 |
| Mamuil Malal | GO06 | -39,5839 | -71,4721 |
| Valdivia | VLCH | -39,8060 | -73,2460 |
| Puerto Montt | PMCH | -41,4900 | -72,8967 |
| Puelo | PUEL | -41,6637 | -72,2960 |
| Quellón | GO07 | -43,1142 | -73,6643 |
| Coyhaique | COYC | -45,5730 | -72,0813 |
| Villa O”Higgins | GO08 | -48,4648 | -72,5566 |
| Cerro Castillo | GO09 | -51,2707 | -72,3381 |
| Punta Arenas | GO10 | -53,1546 | -71,0498 |

ANEXO III

Resumen y estado de  licitaciones realizadas y en curso.

ESTADO LICITACIONES Y TRATO DIRECTO (28-10-2013)

LICITACIONES Y TRATO DIRECTO TERMINADOS

- Resolución Trato directo N°00600  Gempa

- Resolución Trato directo el N° 00774 Tesam Chile S.A

- Resolución N°  00401 ”Convenio de Colaboración entre la Oficina Nacional de  Emergencia y la Universidad de Chile”

- Resolución  N° 00733 “Modificatoria de Resolución N° 00401

- Licitación pública  N° 5542-5-LE13  “Camioneta CSN”

- Resolución N° 00704 “Adjudicación camioneta”

- Resolución N°   00862 “Autoriza la Adquisición de Camioneta”

- Licitación pública  N° 5542-15-L113 “Router para uso en estaciones GPS Geodésicas”

- Licitación pública  N° 5542-18-L113 “Routers para uso con estaciones GPS Geodésicas “

- Licitación pública  N° 5542-7-L113 “Banda Ancha Móvil” (Nextel)

- Licitación pública N° 5542-6-L113 teléfonos satelitales

- Licitación pública N° 5542-20-L113 “Banda ancha móvil “ (Entel)

- Licitación pública N° 5542-24-R113 “Cargadores de baterías plomo ácido inteligentes”

- Resolución N° 01226 Trato directo Comercial Fenix

- Resolución N° 01564 Trato directo Entel, BAM y Teléfono Móvil.

- Resolución N° 00840 Trato directo Soporte antena parabólica

- Resolución  N° 00836  para llamar a licitación pública y aprueba las Bases Administrativas y Técnicas

- Licitación 5542-14-LP13 “Acondicionamiento de sala del Datacenter del CSN”

- Licitación pública N° 5542-17-L113 “Cajas para estaciones sismológicas”

- Licitación pública  N° 5542-18-L113 “Routers para uso con estaciones GPS Geodésicas

- Licitación pública N° 5542-20-L113 “ Banda ancha móvil “

- Licitación 5542-22-L113 “Arriendo de camioneta 4X4 en Isla de Pascua”

- Licitación 5542-24-L113 “Cargadores de baterías plomo ácido inteligentes”

- Resolución N° 01677  Adjudicación de licitación 5542-14-LP13 “Acondicionamiento Sala Datacenter:

- Resolución N°01843 Trato directo “Instalación y configuración de la plataforma HPCC DELL Poweredge serie C6000 para el fortalecimiento del equipamiento del sistema de monitoreo existente en el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile”

- Licitación pública N ° 758004-1-L113 “Herramientas”  	Herramientas para instalación de estaciones GPS

LICITACIONES Y TRATO DIRECTO EN PROCESO

- Resolución Nº 02050 Trato directo CTR “9 Estaciones 	Sismológicas”

- Resolución N° 02008 Trato directo CTR “Estación Puerto Saavedra

- Resolución Modifica Trato directo Comercial Fenix por cambio de Proveedor

- Resolución Trato directo Telefónica de Coyhaique S.A.

- Contrato Proteknia “Acondicionamiento de sala del Datacenter del CSN”

- Licitación pública N ° 758004-2-L113 “Prefabricados de Hormigón para Arica e Iquique”

- Licitación pública N ° 758004-3-L113 “Arriendo de herramientas y maquinarias para instalar estaciones sismológicas en Arica e Iquique”

| ÓRDENES DE COMPRA CENTRO SISMOLÓGICO NACIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de Compra N° | Descripción | Fecha de envío | CC |
| 5542-46-CM13 | "ARTICULOS DE ASEO" | 26-03-2013 | 1634 |
| 5542-59-CM13 | "TABLET SAMSUNG" | 05-04-2013 | 1634 |
| 5542-60-CM13 | "Computador DELL | 08-04-2013 | 1634 |
| 5542-61-CM13 | "Sillas" | 08-04-2013 | 1634 |
| 5542-65-CM13 | "Arriendo camioneta 4x4" | 15-04-2013 | 2942 |
| 5542-73-CM13 | "Mouse mobile 4000" | 23-04-2013 | 2942 |
| 5542-75-SE13 | "ORDEN DE COMPRA DESDE 5542-6-L113" T. satelital | 25-04-2013 | 2942 |
| 5542-88-CM13 | "Servidor Dell Poweredge R710" | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-90-CM13 | "Storage Dell Equallogic PS6010E 32TB" | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-85-CM13 | "SERVIDOR DELL PE R620 RACK " | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-86-CM13 | "Servidor Dell Poweredge R710" | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-77-CM13 | "Storage Das 3200+MD1200, 48TB RAW" | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-79-CM13 | "Servidor Dell Poweredge R810" | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-80-CM13 | "STORAGE DELL POWER VAULT MD3200 SAS 6GB " | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-81-CM13 | "SERVIDOR DELL POWEREDGE R610 " | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-82-CM13 | "COMPUTADOR DELL PRECISION T7500 " | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-83-CM13 | "COMPUTADOR DELL PRECISION T1602 " | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-84-CM13 | "SERVIDOR DELL POWEREDGE R810 " | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-76-CM13 | "Servidor Dell Poweredge R620" | 26-04-2013 | 2942 |
| 5542-93-CM13 | "Disco Duro" | 29-04-2013 | 2942 |
| 5542-94-CM13 | "Discos Duro portátil " | 29-04-2013 | 2942 |
| 5542-97-CM13 | "Gabinete Computador Dell Rack 4220 1" | 30-04-2013 | 2942 |
| 5542-98-CM13 | "STORAGE DELL EQUALLOGIC PS6010E 32TB " | 30-04-2013 | 2942 |
| 5542-100-CM13 | "SWITCH DELL FORCE10 S4810P 48B UNIDAD " | 30-04-2013 | 2942 |
| 5542-101-CM13 | "SERVIDOR DELL POWEREDGE R710" | 30-04-2013 | 2942 |
| 5542-91-CM13 | "STORAGE DELL EQUALLOGIC PS6000S " | 30-04-2013 | 2942 |
| 5542-95-CM13 | "STORAGE DELL EQUALLOGIC PS6000S " | 30-04-2013 | 2942 |
| 5542-96-CM13 | "SWITCH DELL SWITCH FORCE10 – Modelo S50N 1" | 30-04-2013 | 2942 |
| 5542-107-CM13 | "SWITCH DELL FORCE10 S4810P 48B UNIDAD " | 02-05-2013 | 2942 |
| 5542-108-CM13 | "SERVIDOR DELL POWEREDGE R710 " | 02-05-2013 | 2942 |
| 5542-109-CM13 | "Gabinete Computador Dell Rack 4220 1" | 02-05-2013 | 2942 |
| 5542-104-SE13 | "Banda ancha móvil" | 02-05-2013 | 2942 |
| 5542-110-CM13 | "Computador DELL " | 03-05-2013 | 2942 |
| 5542-112-CM13 | "Pizarra" | 06-05-2013 | 2942 |
| 5542-113-SE13 | "Software de monitoreo GEMPA" | 08-05-2013 | 2942 |
| 5542-117-CM13 | "COMPUTADOR DEL OPTILEX 9010" | 09-05-2013 | 2942 |
| 5542-118-CM13 | "COMPUTADOR DELL PRECISION T3500 " | 09-05-2013 | 2942 |
| 5542-116-CM13 | "COMPUTADOR PORTÁTIL DELL PRECISIÓN M4500 " | 09-05-2013 | 2942 |
| 5542-126-CM13 | "Arriendo camioneta 4x4 Diesel" | 13-05-2013 | 2942 |
| 5542-127-CM13 | Pasajes a Concepción Ismael-Carolina Valderas | 16-05-2013 | 2942 |
| 5542-133-CM13 | "SERVIDOR DELL POWEREDE C6000" | 17-05-2013 | 2942 |
| 5542-130-CM13 | "Pasaje aéreo" | 17-05-2013 | 2942 |
| 5542-131-CM13 | "Monitor Dell U3014, LD30"" | 17-05-2013 | 2942 |
| 5542-132-CM13 | "GABINETE COMPUTADOR DELL RACK 4220 1" | 17-05-2013 | 2942 |
| 5542-135-CM13 | "Reemisión de pasaje" | 22-05-2013 | 2942 |
| 5542-136-CM13 | "Arriendo camioneta 4x4" | 22-05-2013 | 2942 |
| 5542-138-CM13 | "IMPRESORA LASES HP CP6015DN PRINTER COLOR" | 23-05-2013 | 2942 |
| 5542-137-CM13 | ACCESS POINT CISCO WAP4410N | 23/05/2013 | 2942 |
| 5542-141-CM13 | Artículos de escritorio | 24-05-2013 | 2942 |
| 5542-140-CM13 | "FUENTE DE PODER APC SMART 1500VA USB UNIDAD" | 24-05-2013 | 2942 |
| 5542-123-SE13 | "ORDEN DE COMPRA DESDE 5542-5-LE13" Camioneta | 10-05-2013 | 1634 |
| 5542-144-CM13 | Reemisión de pasaje | 29-05-2013 | 2942 |
| 5542-166-CM13 | Arriendo camioneta | 21-06-2013 | 2942 |
| 5542-167-SE13 | Servicio satelital de comunicaciones. | 26-06-2013 | 2942 |
| 5542-168-CM13 | COMPUTADOR PORTÁTIL PANASONIC TOUGHBOOK | 27-06-2013 | 2942 |
| 5542-176-CM13 | SERVIDOR DELL POWEREDGE C6000 UNIDAD | 12-07-2013 | 2942 |
| 5542-182-SE13 | Cajas para estaciones sismológicas | 22-07-2013 | 2942 |
| 5542-183-SE13 | Routers para uso con Estaciones GPS Geodésicas | 22-07-2013 | 2942 |
| 5542-189-CM13 | Routers | 23-07-2013 | 2942 |
| 5542-193-CM13 | Arriendo de camioneta | 24-07-2013 | 2942 |
| 5542-200-CM13 | Arriendo camioneta 4x4 | 31-07-2013 | 2942 |
| 5542-211-CM13 | Pasajes Aéreos | 10-08-2013 | 2942 |
| 5542-210-SE13 | Banda ancha móvil. Entel | 12-08-2013 | 2942 |
| 5542-221-SE13 | Cargadores de baterías plomo ácido inteligentes | 26-08-2013 | 2942 |
| 5542-230-CM13 | Pasajes Aéreos | 30-08-2013 | 2942 |
| 5542-231-CM13 | Pasajes Aéreos | 30-08-2013 | 2942 |
| 5542-232-CM13 | Pasajes Aéreos | 30-08-2013 | 2942 |
| 5542-233-CM13 | Pasajes Aéreos | 30-08-2013 | 2942 |
| 5542-234-CM13 | Arriendo de camioneta 4x4 | 02-09-2013 | 2942 |
| 5542-235-CM13 | Arriendo de camioneta 4x4 | 02-09-2013 | 2942 |
| 5542-236-CM13 | Arriendo de camioneta 4x4 | 02-09-2013 | 2942 |
| 5542-242-CM13 | UPS 5KVA | 06-09-2013 | 2942 |
| 5542-243-CM13 | Notebook LATITUDE Ultrabook 6430u | 06-09-2013 | 2942 |
| 758004-10-CM13 | Materiales de oficina para CSN | 03-09-2013 | 2942 |
| 758004-11-CM13 | Computador Portátil SubDirección CSN | 09-09-2013 | 2942 |
| 758004-12-CM13 | Discos Duros portátiles | 09-09-2013 | 2942 |
| 758004-13-CM13 | Disco Duro | 10-09-2013 | 2942 |
| 758004-15-CM13 | Pizarras | 24-09-2013 | 2942 |
| 758004-17-CM13 | Routers LINKSYS WIRELESS-G BANDA ANCHA | 24-09-2013 | 2942 |
| 758004-18-CM13 | Router Linksys | 30-09-2013 | 2942 |
| 758004-19-CM13 | Servidor DELL POWEREDGE R310 | 30-09-2013 | 2942 |
| 758004-20-SE13 | Taladro – atornillador con percusión | 11-10-2013 | 2942 |
| 758004-21-SE13 | Kit de 36 herramientas | 11-10-2013 | 2942 |
| 758004-22-CM13 | Computador Dell | 10-10-2013 | 2942 |
| 758004-23-CM13 | Pasajes aéreos | 11-10-2013 | 2942 |
| 758004-24-CM13 | Arriendo de camioneta 4x4 | 14-10-2013 | 2942 |
| 758004-25-CM13 | TONER PARA IMPRESORA CSN | 21-10-2013 | 2942 |
| 758004-26-CM13 | Pizarra de vidrio | 21-10-2013 | 2942 |